NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP / COOPBANK
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
-----------------------------------

TỜ TRÌNH & TÀI LIỆU KỸ THUẬT
YÊU CẦU TRIỂN KHAI BẢN ĐẦU (DEPLOYMENT RELEASE V1.0)

Hệ Thống Quản Lý Dự Án & Hợp Đồng CNTT - CoopBank Contract Management System

| Tên dự án: | Hệ thống Quản lý Dự án và Hợp đồng CNTT (QLDA) |
| --- | --- |
| Phiên bản bàn giao: | Release Version 1.0.0 (Bản chính thức đầu tiên) |
| Đơn vị đề xuất: | Đội Phát triển Phần mềm - Trung tâm CNTT |
| Đơn vị phối hợp: | Phòng Quản trị Hạ tầng, An toàn Thông tin, Đội DBA |

MỤC LỤC

1. Tổng Quan Hệ Thống & Phạm Vi Triển Khai	3

1.1. Các thành phần phần mềm chính	3

2. Đề Xuất Kiến Trúc Hạ Tầng & Triển Khai	3

2.1. Cấu hình Tên miền & Điều hướng Routing	3

2.2. Phương án Hạ tầng Triển khai (Docker vs IIS)	4

3. Yêu Cầu Tiền Đề & Ma Trận Kết Nối Mạng (Network Matrix)	4

4. Các Danh Mục Cần Đặc Biệt Lưu Ý (Crucial Checklist)	4

5. Quy Trình Triển Khai Chi Tiết Từng Bước (Step-by-Step)	5

6. Kế Hoạch Rollback (Phòng Ngừa Sự Cố)	6

7. Bảng Ký Duyệt Triển Khai (Sign-off & Approvals)	6

# 1. Tổng Quan Hệ Thống & Phạm Vi Triển Khai

Tài liệu này quy định chi tiết các thông số kỹ thuật, cấu hình hạ tầng, danh mục kiểm tra an toàn và quy trình từng bước để thực hiện việc đẩy bản (deploy) lần đầu tiên cho ứng dụng Quản lý Dự án & Hợp đồng CNTT lên môi trường Staging/Production của CoopBank.

## 1.1. Các thành phần phần mềm chính

Backend Web API: Phát triển trên nền ASP.NET Core 8 Web API (.NET 8.0), đóng gói dưới dạng Docker Container hoặc IIS In-Process Hosting.

Frontend Application: Ứng dụng trang đơn (SPA) xây dựng bằng React / Vite, biên dịch thành các file tĩnh HTML/JS/CSS tối ưu.

Realtime Notification Hub: Sử dụng ASP.NET Core SignalR đẩy thông báo thời gian thực qua giao thức WebSocket (Endpoint: /hub/notifications).

Cơ sở dữ liệu (Database): MySQL Server 8.0, truy vấn qua Entity Framework Core (Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql).

Xác thực & Bảo mật (Auth): JWT (JSON Web Token), Xác thực 2 yếu tố TOTP (MFA) và tích hợp hệ thống xác thực tập trung RADIUS Server.

Dịch vụ Thông báo Mail: Tích hợp SMTP Client gửi email cảnh báo tự động về thời hạn hợp đồng, tiến độ gói thầu.

# 2. Đề Xuất Kiến Trúc Hạ Tầng & Triển Khai

## 2.1. Cấu hình Tên miền & Điều hướng Routing

Hệ thống đề xuất sử dụng mô hình Đồng nhất Tên miền (Single Domain Topology) để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ lỗi CORS và tối ưu hóa việc quản lý chứng chỉ SSL trong nội bộ ngân hàng:

| Thành phần | Đường dẫn Tên miền (URL) | Giao thức & Cổng |
| --- | --- | --- |
| Giao diện Frontend SPA | https://hopdong.coopbank.vn/ | HTTPS - Port 443 |
| Backend RESTful API | https://hopdong.coopbank.vn/api/... | HTTPS Proxy -> Backend 8080 |
| SignalR Realtime Hub | https://hopdong.coopbank.vn/hub/notifications | WSS (WebSocket Secure) |

## 2.2. Phương án Hạ tầng Triển khai (Docker vs IIS)

Đội dự án đề xuất 2 phương án tùy thuộc vào định hướng hạ tầng của Trung tâm CNTT:

Phương án 1 (Khuyên dùng): Docker Container & Nginx Reverse Proxy
Backend chạy trong Docker Container (Image `qlda-backend:latest`). Nginx Reverse Proxy chịu trách nhiệm SSL Termination, tĩnh hóa file Frontend React và proxy kết nối WebSocket cho SignalR.

Phương án 2: Windows Server & IIS (Internet Information Services)
Host Backend qua ASP.NET Core Module v2 (ANCM) trên IIS. Bật tính năng IIS WebSocket Protocol và sử dụng URL Rewrite Module cho Frontend SPA Routing.

# 3. Yêu Cầu Tiền Đề & Ma Trận Kết Nối Mạng (Network Matrix)

Quản trị hệ thống và An toàn thông tin cần mở các luồng kết nối Firewall theo bảng thông số dưới đây trước thời điểm deploy:

| Nguồn (Source) | Đích (Destination) | Cổng (Port/Protocol) | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| User Browser (Client) | Reverse Proxy / Nginx | TCP 443 (HTTPS) | Truy cập ứng dụng Web |
| App Server (Backend) | MySQL DB Server (10.225.11.201) | TCP 3306 (MySQL) | Kết nối Cơ sở dữ liệu QLDA |
| App Server (Backend) | RADIUS Server (10.224.0.94) | UDP 1812 (RADIUS) | Xác thực tài khoản Domain nội bộ |
| App Server (Backend) | SMTP Mail Server | TCP 25 / 587 (SMTP) | Gửi mail cảnh báo hợp đồng hết hạn |

# 4. Các Danh Mục Cần Đặc Biệt Lưu Ý (Crucial Checklist)

📌 1. CẤU HÌNH TẮT AUTOMIGRATE VÀ SEED DATA TRÊN PRODUCTION Trên môi trường Production, tuyệt đối KHÔNG bật 'Database:AutoMigrate=true' hoặc 'Database:SeedSampleData=true' trong appsettings.json. Mọi thay đổi cấu trúc DB bắt buộc phải chạy qua Script SQL Idempotent do Đội DBA kiểm duyệt.

📌 2. THAY ĐỔI CHUỖI KHÓA BẢO MẬT JWT (SECRET KEY) Khóa SecretKey trong 'JwtSettings' trên Production phải là chuỗi ngẫu nhiên dài tối thiểu 256-bit (32+ ký tự), không được dùng lại chuỗi mặc định ở môi trường Development để tránh rủi ro giả mạo Token xác thực.

📌 3. CẤU HÌNH SIGNALR WEBSOCKET HANDSHAKE QUA REVERSE PROXY Do kết nối WebSocket handshake của SignalR gửi token qua query string ('/hub/notifications?access_token=...'), Reverse Proxy (Nginx/IIS) phải được cấu hình 'proxy_set_header Upgrade $http_upgrade' và 'Connection "Upgrade"' để tránh lỗi gãy kết nối 401/404.

# 5. Quy Trình Triển Khai Chi Tiết Từng Bước (Step-by-Step)

Bước 1: Sao lưu & Cập nhật Cơ sở dữ liệu

Đội DBA thực hiện Snapshot/Backup CSDL 'QLDA' trên server 10.225.11.201. Tiếp theo, thực thi tệp script SQL 'deploy_v1.0.0.sql' đã được kiểm duyệt để khởi tạo đầy đủ các bảng, chỉ mục và dữ liệu phân quyền ban đầu.

Bước 2: Cấu hình Tệp appsettings.Production.json

Cập nhật chuỗi kết nối MySQL 'DefaultConnection', JWT SecretKey, thông số RADIUS Server (10.224.0.94) và địa chỉ SMTP Mail vào biến môi trường hoặc tệp appsettings.Production.json của ứng dụng.

Bước 3: Biên dịch & Khởi chạy Backend Service

Thực hiện 'dotnet publish -c Release' hoặc build Docker Image 'coopbank/contract-backend:v1.0.0'. Khởi chạy service Backend và kiểm tra trạng thái liveness qua log hệ thống.

Bước 4: Deploy Frontend & Cấu hình Reverse Proxy

Sao chép thư mục dist của Frontend React vào web root của Nginx/IIS. Cấu hình các rule routing /api, /hub và áp dụng chứng chỉ SSL Certificate nội bộ CoopBank.

Bước 5: Thực hiện Smoke Test & Nghiệm thu

Đội QA/DEV tiến hành kiểm thử nhanh 10 kịch bản Smoke Test (Đăng nhập RADIUS, MFA TOTP, Tạo dự án/hợp đồng, Nhận thông báo SignalR, Gửi mail cảnh báo).

# 6. Kế Hoạch Rollback (Phòng Ngừa Sự Cố)

Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng không thể khắc phục trong thời gian cửa sổ triển khai (Deployment Window):

Bước 1: Dừng các service Backend và Reverse Proxy mới triển khai.

Bước 2: Khôi phục lại trạng thái CSDL 'QLDA' từ bản Snapshot/Backup ở Bước 1.

Bước 3: Kích hoạt lại phiên bản ứng dụng cũ (nếu có) hoặc hiển thị trang thông báo bảo trì tạm thời.

Bước 4: Họp đánh giá nguyên nhân sự cố (Post-mortem) và lập kế hoạch khắc phục.

# 7. Bảng Ký Duyệt Triển Khai (Sign-off & Approvals)

Bản tài liệu này được sự đồng thuận và phê duyệt của đại diện các bộ phận liên quan:

| Đội Phát Triển (DEV) | Quản Trị Hạ Tầng (Ops) | An Toàn Thông Tin (Sec) | Lãnh Đạo TT CNTT |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ký & Họ tên) | (Ký & Họ tên) | (Ký & Họ tên) | (Ký & Họ tên) |
| Ngày: ...../...../2026 | Ngày: ...../...../2026 | Ngày: ...../...../2026 | Ngày: ...../...../2026 |