## Slide 1
TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI VÀ KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
1. TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI (THÁNG 10/2026)
✔ Kế hoạch vốn & Dự án: [Hoàn thành 100%]
Phân bổ 3 nguồn vốn, lưu trữ QĐ dự toán, quản lý danh mục dự án.
✔ Gói thầu & Hợp đồng: [Hoàn thành 100%]
Quy trình LCNT, phê duyệt kết quả, hồ sơ hợp đồng điện tử & đối tác.
✔ Giải ngân & Thanh toán: [Hoàn thành 100%]
Theo dõi tạm ứng, thanh toán theo đợt, đối soát công nợ & quyết toán.
✔ Cảnh báo nhắc hạn: [Vận hành Real-time]
Tự động quét nhắc hạn License (30-60-90 ngày), hạn HĐ & vượt dự toán.
✔ Báo cáo & Xuất Excel: [Hoàn thành 100%]
6 Tab báo cáo tại Hub, Biểu 02A TTCNTT, HĐ bảo trì, xuất Excel tức thì.
2. KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (ROADMAP)
★ GIAI ĐOẠN 1 (T+1) — ĐÀO TẠO & BÀN GIAO
• Đào tạo người sử dụng cho các phòng ban nghiệp vụ.
• Ban hành tài liệu User Manual và video hướng dẫn vận hành.
★ GIAI ĐOẠN 2 (T+1.5) — CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU
• Thu thập & import dữ liệu dự án, gói thầu, hợp đồng năm 2024 - 2026.
• Chuẩn hóa dữ liệu đối tác, MST và đối soát giải ngân với Kế toán.
★ GIAI ĐOẠN 3 (T+2) — GO-LIVE TOÀN NGÂN HÀNG
• Chính thức Go-Live toàn ngân hàng và áp dụng quy chế bắt buộc.
• Định kỳ trích xuất báo cáo quản trị tự động trình Ban Lãnh đạo.
★ GIAI ĐOẠN 4 (PHASE 2) — MỞ RỘNG TÍCH HỢP
• Nghiên cứu kết nối tự động với Kế toán Tài chính / CoreBanking.